Про заходи щодо виконання обласної Комплексної програми підтримки розбудови обласного телевізійного каналу "Миколаїв" на 2003 рік

N 7, 23.01.2003

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

( ЗНЯТЕ З КОНТРОЛЮ )

( Див.рішення обласної ради від 17.12.2003 р. N 5 )

Від 23 січня 2003 р. N 7                               м. Миколаїв

VІІ сесія 24 скликання

Про заходи щодо виконання обласної

Комплексної програми підтримки

розбудови обласного телевізійного

каналу "Миколаїв" на 2003 рік

З метою  забезпечення виконання обласної Комплексної програми

підтримки розбудови  обласного  телевізійного  каналу  "Миколаїв",

затвердженої рішенням обласної ради від 24 квітня 2001 року N6, на

підставі пункту 16 частини першої статті 43  Закону  України  "Про

місцеве самоврядування  в  Україні"  ( 280/97-ВР ) та статті 2.4.4

Регламенту  роботи  обласної  ради  24  скликання,   затвердженого

рішенням обласної ради від 17 травня 2002 року N 1, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити заходи щодо виконання обласної  Комплексної/програми

підтримки  розбудови  обласного телевізійного каналу "Миколаїв" на

2003 рік.

2. Рішення обласної ради від 16 серпня 2002 року N4 "Про  внесення

змін   до   обласної   Комплексної  програми  підтримки  розбудови

обласного телевізійного каналу  "Миколаїв"  зняти  з  контролю  як

таке, що виконане.

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійні

комісії обласної ради:  з питань культури,  освіти, молоді, спорту

та  засобів  масової  інформації  і з питань планування,  бюджету,

фінансів, економічної реформи, приватизації та власності.

Голова обласної ради                               М.М. Москаленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від 23 січня 2003 р. N 7

Заходи щодо виконання

обласної Комплексної програми підтримки

розбудови обласного телевізійного каналу "Миколаїв"

на 2003 рік

- Зміст заходу

- Строк виконання

- Джерело фінансування

- Орієнтовна вартість робіт, тис. грн.

- Відповідальні за виконання заходу

1. Закупівля  ТВ  передавача-транслятора,  проведення монтажних та

пусконалагожджувальних робіт для смт Криве Озеро

- ІІ квартал 2003 р.

- обласний бюджет

- 112,8

- управління з питань внутрішньої  політики  облдержадміністрації,

ОДТРК, ОРТПЦ

2. Ліцензування  частот  ТВ  передавачів  та  каналів мовлення для

телевізійної мережі в смт Доманівка та смт Казанка

- І-ІІІ квартал 2003 р.

- обласний бюджет

- 5,1

- управління з питань внутрішньої  політики  облдержадміністрації,

ОДТРК

3. Технічне  обслуговування обладнання телеканалу "Миколаїв",  яке

знаходиться в обласній комунальній власності та встановлено в  смт

Арбузинка,  смт Братське,  смт Сланець, м.Новий Буг, м.Снігурівка,

смт Березнегувате, смт Криве Озеро, с. Красне Березанського району

та   с.   Добре   Баштанського   району   з  метою  розповсюдження

телевізійних програм обласного телеканалу

- січень-грудень 2003 р.

- обласний бюджет

- 144,9

- управління з питань внутрішньої  політики  облдержадміністрації,

ОДТРК,ОРТПЦ

4. Ліцензування частот ТВ передавачів, РРЛ та каналів мовлення для

телевізійної мережі в м.Очаків та с. Добре

- І-ІV квартали 2003 р.

- ОДТРК

- 5,1

- ОДТРК

5. Закупівля ТВ передавача-ретранслятора,  проведення монтажних та

пусконалагоджувальних робіт для смт Доманівка

- ІІІ-ІV квартали 2003 р.

- обласний бюджет

- 104,3

- управління з питань внутрішньої  політики  облдержадміністрації,

ОДТРК,ОРТПЦ

6. Закупівля ТВ передавача,

проведення монтажних та

пусконалагоджувальних робіт в

смт Казанка

- ІІІ-ІV квартали 2003 р.

- обласний бюджет

- 112,8

- управління  з  питань внутрішньої політики облдержадміністрації,

ОДТРК, ОРТПЦ

Керівник секретаріату

виконавчого апарату

обласної ради                                       В.О. Кравченко